## Slide 1
La gestión de riesgos consiste por lo general en los siguientes procesos:
Definición del alcance.
Evaluación de riesgos.
Tratamiento de riesgos.
Aceptación de riesgos.
Comunicación y monitoreo de los riesgos.
2.8.1 Proceso de gestión de riesgos
Notes: Directivas para el Instructor:
Las descripciones detalladas de cada uno de estos procesos se pueden encontrar en la página 101 del manual. No obstante es importante observar que dos procesos, la definición del alcance y la comunicación de riesgo son los componentes principales de la estrategia de la Gestión de Riesgos.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 101

## Slide 2
La aceptación del riesgo se puede considerar como un proceso opcional, dado que puede ser cubierto por el tratamiento y la comunicación del riesgo.
Desarrollar un proceso de gestión de riesgos sistemático, analítico y continuo es fundamental para el éxito de cualquier programa de seguridad.
Determinar el nivel apropiado de seguridad depende de los riesgos potenciales que enfrente una organización.
2.8.1 Proceso de gestión de riesgos
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 101

## Slide 3: 2.8.2 Definición de un marco general de gestión de riesgos
Para desarrollar un programa sistemático de gestión de riesgos de una organización, se debe utilizar un modelo de referencia del marco general de seguridad de la información y adaptarlo a las circunstancias de la organización.
Algunos de los modelos de referencia son:
Cobit 5, ISO 31000:2009, Guía NIST 800-30, Norma AS/NZS 4360:2004, ISO 27005:2008
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Págs. 102

## Slide 4
Las normas listadas anteriormente tienen requerimientos similares para la Gestión de Riesgos, entre otros:
Política.
Planeación y recursos.
Programa de implementación.
Revisión de la gerencia.
Proceso de gestión de riesgos.
Documentación de la gestión de riesgos.
2.8.2 Definición de un marco general de gestión de riesgos
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Págs. 102-103

## Slide 5
Para definir un marco general efectivo es importante:
Entender los antecedentes de la organización y sus riesgos (por ejemplo, sus procesos centrales, activos valiosos, áreas competitivas, etc.).
Evaluar las actividades de gestión de riesgos vigentes.
Desarrollar una estructura y un proceso para el desarrollo de iniciativas de gestión de riesgos y controles.
2.8.2 Definición de un marco general de gestión de riesgos
Notes: 5
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 103

## Slide 6
Este enfoque resulta de utilidad para:
Aclarar y alcanzar un entendimiento común de los objetivos organizacionales
Identificar el ambiente en el que se establecen estos objetivos
Especificar el alcance y los objetivos principales para la gestión de riesgos, las restricciones aplicables o las condiciones específicas y los resultados que se requieren
Desarrollar un conjunto de criterios contra los cuales se medirán los riesgos
Definir un conjunto de elementos clave para estructurar el proceso de identificación y evaluación de los riesgos
2.8.2 Definición de un marco general de gestión de riesgos
Notes: 6
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 103

## Slide 7: 2.8.4 Definición del ambiente interno
Las áreas clave que deben evaluarse a fin de brindar un panorama integral del ambiente interno de la organización incluyen, entre otras:
Impulsores de negocio clave (por ejemplo, indicadores de mercado, ventajas competitivas, atractivo del producto, etc.)
Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización
Partes interesadas internas.
Estructura y cultura organizacionales.
Activos en términos de recursos (es decir, personas, sistemas, procesos, capital, etc.)
Metas y objetivos, y las estrategias para alcanzarlos.
Notes: Directivas para el Instructor:
Asimismo, es muy importante que tanto las percepciones como los valores de las diversas partes interesadas y cualquier amenaza y / u oportunidad generada desde el exterior se evalúen y consideren de forma apropiada.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 103

## Slide 8
La determinación del contexto de la gestión de riesgos implica definir:
Alcance de la organización y los procesos o actividades a evaluarse.
Duración.
Alcance completo de las actividades de gestión de riesgos.
Roles y responsabilidades de la organización que participan en el proceso de gestión de riesgos.
2.8.5 Determinación del contexto de la gestión de riesgos
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 103

## Slide 9
Se deben decidir y acordar acerca de los criterios por los cuales los riesgos serán evaluados. Algunos de ellos son los siguientes:
Impacto: los tipos de consecuencias que se deben considerar.
Probabilidad.
Las reglas que determinarán si el nivel de riesgo es tal que se requieran actividades de tratamiento adicionales.
2.8.5 Determinación del contexto de la gestión de riesgos
Notes: Directivas para el Instructor:
Es clave que los criterios para la evaluación sean consensuados. Es muy común que los criterios que se hayan identificado durante estos pasos se desarrollen más, o que incluso se modifiquen, durante las últimas fases del proceso de gestión de riesgos.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Págs. 103-104

## Slide 10: 2.8.6 Análisis de brechas
Determinación de la brecha entre los controles y los objetivos de control.
Los objetivos de control deberían ser desarrollados como consecuencia del gobierno y la estrategia de seguridad de información.
La revisión periódica de las brechas es parte del proceso de prueba de eficacia de los controles.
Si la eficacia de los controles está fuera de la tolerancia al riesgo, se requieren ajustes o controles compensatorios.
Notes: Directivas para el Instructor:
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pág. 104