## Slide 1: 2.17 Documentación
Para gestionar efectivamente los riesgos, se requiere de una documentación adecuada y fácilmente disponible.
Dicha información puede incluir:
  Políticas, procedimientos, estándares y directrices.
  Resultados de análisis de riesgos.
  Registro de riesgos (para cada riesgo identificado).
  Base de datos de mitigación de riesgos.
  Reportes y tableros de control.
  Material de entrenamiento.
Notes: Directivas para el Instructor:
Contenidos a Enfatizar:
Para gestionar efectivamente los riesgos se requiere de la documentación adecuada que disponga en relación con las políticas de gestión de riesgos y estándares, así como otros temas relacionados con riesgos pertinentes. Las decisiones relativas a la naturaleza y al grado de documentación implican costos y beneficios relacionados. La política y el programa para la gestión de riesgos definen la documentación que es necesaria.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Págs. 134

## Slide 2: 2.17 Documentación
Cada etapa del desarrollo del programa de gestión de riesgos debe incluir:
Objetivos.
Público.
Recursos de información / Custodios de recursos.
Supuestos.
Decisiones.
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 3: 2.17 Documentación
La documentación de la política para la gestión de riesgos puede incluir entre otras, la siguiente información:
Objetivos de la política y razón para la gestión de riesgos.
Ámbito de aplicación y estatutos de la gestión de riesgos de la seguridad de la información.
Vínculos entre la política de gestión de riesgos y los planes de negocio tanto estratégico como corporativo de la organización.
Notes: Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 4: 2.17 Documentación
La documentación de la política para la gestión de riesgos puede incluir entre otras, la siguiente información:
Alcance y variedad de temas a los que se aplica la política.
Orientación sobre lo que puede considerarse como riesgo aceptable.
Responsabilidades sobre la gestión de riesgos.
Conocimientos profesionales de apoyo disponibles para ayudar a los responsables de la gestión de riesgos.
Notes: 4
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 5: 2.17 Documentación
La documentación de la política para la gestión de riesgos puede incluir entre otras, la siguiente información:
Nivel de documentación requerido.
Plan para revisar el apego a la política de gestión de riesgos.
Niveles de severidad de incidentes y eventos.
Procedimientos de reporte y escalamiento de riesgos, formato y frecuencia.
Notes: 5
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 6: 2.17 Documentación
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Un registro de riesgo (para cada riesgo identificado).
  La fuente del riesgo
  La naturaleza del riesgo
  Opción de tratamiento seleccionada
  Los controles existentes
  Controles recomendados no implementados y las razones por las cuales se deberían implementar
Consecuencias y probabilidad.
  Pérdida de ingresos
  Gastos inesperados
  Riesgo legal (de incumplimiento de regulaciones y contractual)
  Procesos interdependientes
  Pérdida del reconocimiento o la confianza del público
Notes: Contenidos a Enfatizar:
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Un registro de riesgos—Para cada riesgo identificado, registre:
  – La fuente del riesgo
  – La naturaleza del riesgo
  – Opción de tratamiento seleccionada
  – Los controles existentes
  – Controles recomendados no implementados y las razones por las cuales se deberían implementar
Consecuencias y probabilidad de compromiso, incluyendo:
  – Pérdida de ingresos
  – Gastos inesperados
  – Riesgo legal (de incumplimiento de regulaciones y contractual)
  – Procesos interdependientes
  – Pérdida del reconocimiento o la confianza del público
Clasificación inicial del riesgo
Vulnerabilidad a factores internos/externos
Un inventario de los activos de información, incluyendo TI y activos de telecomunicación, que menciona:
  – Descripción del activo
  – Especificaciones técnicas
  – Número/cantidad
  – Ubicación
  – Requerimientos de licencias especiales, de existir alguno
Un plan de acción y mitigación de riesgos, que especifique:
  – Quién tiene la responsabilidad de implementar el plan
  – Los recursos que se van a utilizar
  – La asignación del presupuesto
  – El calendario para la implementación
  – Detalles de los mecanismos / medidas de control
  – Cumplimiento de los requerimientos de la política
Documentos de auditoría y monitoreo, que incluyan:
  – Resultados de auditorías/revisiones y otros procedimientos de monitoreo
  – Seguimiento de las recomendaciones de la revisión y el estado de su implementación.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 7: 2.17 Documentación
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Clasificación inicial del riesgo.
Vulnerabilidad a factores internos/externos.
Un inventario de los activos de información.
  Descripción del activo
  Especificaciones técnicas
  Número/cantidad
  Ubicación
  Requerimientos de licencias especiales, de existir alguno
Notes: Contenidos a Enfatizar:
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Un registro de riesgos—Para cada riesgo identificado, registre:
  – La fuente del riesgo
  – La naturaleza del riesgo
  – Opción de tratamiento seleccionada
  – Los controles existentes
  – Controles recomendados no implementados y las razones por las cuales se deberían implementar
Consecuencias y probabilidad de compromiso, incluyendo:
  – Pérdida de ingresos
  – Gastos inesperados
  – Riesgo legal (de incumplimiento de regulaciones y contractual)
  – Procesos interdependientes
  – Pérdida del reconocimiento o la confianza del público
Clasificación inicial del riesgo
Vulnerabilidad a factores internos/externos
Un inventario de los activos de información, incluyendo TI y activos de telecomunicación, que menciona:
  – Descripción del activo
  – Especificaciones técnicas
  – Número/cantidad
  – Ubicación
  – Requerimientos de licencias especiales, de existir alguno
Un plan de acción y mitigación de riesgos, que especifique:
  – Quién tiene la responsabilidad de implementar el plan
  – Los recursos que se van a utilizar
  – La asignación del presupuesto
  – El calendario para la implementación
  – Detalles de los mecanismos / medidas de control
  – Cumplimiento de los requerimientos de la política
Documentos de auditoría y monitoreo, que incluyan:
  – Resultados de auditorías/revisiones y otros procedimientos de monitoreo
  – Seguimiento de las recomendaciones de la revisión y el estado de su implementación.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134

## Slide 8: 2.17 Documentación
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Un plan de acción de mitigación de riesgos.
  Quién tiene la responsabilidad de implementar el plan
  Los recursos que se van a utilizar
  La asignación del presupuesto
  El calendario para la implementación
  Detalles de los mecanismos / medidas de control
  Cumplimiento de los requerimientos de la política
Documentos de auditoría y monitoreo.
  Resultados de auditorías/revisiones y otros procedimientos de monitoreo
  Seguimiento de las recomendaciones de la revisión y el estado de su implementación.
Notes: Contenidos a Enfatizar:
La documentación típica para la gestión de riesgos debe incluir:
Un registro de riesgos—Para cada riesgo identificado, registre:
  – La fuente del riesgo
  – La naturaleza del riesgo
  – Opción de tratamiento seleccionada
  – Los controles existentes
  – Controles recomendados no implementados y las razones por las cuales se deberían implementar
Consecuencias y probabilidad de compromiso, incluyendo:
  – Pérdida de ingresos
  – Gastos inesperados
  – Riesgo legal (de incumplimiento de regulaciones y contractual)
  – Procesos interdependientes
  – Pérdida del reconocimiento o la confianza del público
Clasificación inicial del riesgo
Vulnerabilidad a factores internos/externos
Un inventario de los activos de información, incluyendo TI y activos de telecomunicación, que menciona:
  – Descripción del activo
  – Especificaciones técnicas
  – Número/cantidad
  – Ubicación
  – Requerimientos de licencias especiales, de existir alguno
Un plan de acción y mitigación de riesgos, que especifique:
  – Quién tiene la responsabilidad de implementar el plan
  – Los recursos que se van a utilizar
  – La asignación del presupuesto
  – El calendario para la implementación
  – Detalles de los mecanismos / medidas de control
  – Cumplimiento de los requerimientos de la política
Documentos de auditoría y monitoreo, que incluyan:
  – Resultados de auditorías/revisiones y otros procedimientos de monitoreo
  – Seguimiento de las recomendaciones de la revisión y el estado de su implementación.
Páginas de Referencia del Manual de Preparación al Examen: Pg. 134