Técnicas y herramientas para la AP 1

(Gestionando el tiempo y el costo del proyecto)

Enunciado del proyecto

El objetivo del trabajo grupal es realizar el planificar la gestión del tiempo y del costo de un caso práctico que sea familiar para los integrantes del grupo de estudio, puede ser un proyecto personal u organizacional de alguno de los miembros del equipo que aún no se haya ejecutado y que esté en la fase de planeación. Se desarrollarán los procesos de planificación de acuerdo al capítulo 6 y 7 del PMBOK. Este es un entregable grupal de no más de 5 integrantes. Deberán usar las normas APA para las referencias bibliográficas y bibliografía, así como para los aspectos de forma del documento. Pueden apoyarse en la bibliografía de curso y en otros documentos relacionados con el tema y que estén alineados con el PMBOK en su 5ta Edición.

El proyecto puede ser de su organización o personal y debe contar con los siguientes requisitos:

- No menos de 40 elementos entre entregables, cuentas de control y paquetes de trabajo. No se recomienda mayor a 70 elementos por su complejidad.

- Todos los paquetes de trabajo deben estar claramente definidos de manera que se les puedan asignar recursos de cualquier tipo que sean controlables.

- El secuenciamiento NO debe ser de solo Fin-Comienzo

- Definir al menos 2 hitos sisguiendo los lineamientos vistos en el curso.

- Deberán desarrollar un chárter y una EDT de acuerdo con las mejores prácticas vistas en el PMBOK; a partir de esos documentos se desarrollarán los planes de gestión del tiempo y del costo del proyecto, además de hacer simulaciones para el análisis del valor ganado.

- Aplicar las mejores prácticas de la gestión del tiempo y de costo del proyecto según el PMBOK para hacer el plan de proyecto requerido, justificar la información presentada y comentar los resultados obtenidos.

- Seguir la plantilla que se presenta en este documento.

Se trata de 3 entregables, según se les indique en las Actividades de la Sesión, por ejemplo:

Parte 1 (Gestión del tiempo del proyecto)

Parte 2 (Gestión del costo del proyecto)

Parte 3 (simulación para aplicar la Gestión del valor ganado)

A continuación, se presenta la plantilla para la parte 1 Gestión del tiempo del proyecto.

Parte 1: Plan de gestión del tiempo del proyecto

Portada

- Introducción (5%)

  - Descripción del entregable (describir actividad de aprendizaje)

  - Justificación del entregable (justificación actividad de aprendizaje)

  - Objetivos del entregable (objetivos de aprendizaje)

- Descripción del proyecto (5%)

    - Descripción del proyecto

    - Chárter del proyecto

    - EDT del proyecto

- Gestión del tiempo del proyecto (75%)

  - Plan de gestión del cronograma 6.1 PMBOK (15%)

    - Importancia de este proceso, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas.

    - Plan de gestión del cronograma según  6.1.3.1 PMBOK

  - Lista de actividades, secuenciamiento y recursos necesarios (15%)

    - Importancia de los procesos 6.2, 6.3, 6.4 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas

    - Cuadro de actividades desarrolladas a partir de los paquetes de trabajo de la EDT: nombre de la actividad, breve descripción de la actividad, predecesoras de cada actividad, recursos necesarios.

  - Estimación de las duraciones (15%)

    - Importancia del proceso 6.5 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas

    - Cuadro de actividades indicando: nombre de la actividad, duraciones predecesoras de cada actividad, etc.

    - Análisis de reservas

  - Desarrollo del cronograma y ruta crítica (15%)

    - Importancia del proceso 6.6 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas

    - Cronograma usando el MS Project resaltando en rojo la ruta crítica

    - Justifique la ruta crítica. ¿Es posible reducirla? ¿Cómo? Comentarios sobre otros asuntos importantes del cronograma.

  - Procedimiento para el control del cronograma (15%)

    - Describa la importancia del proceso 6.7 PMBOK, involucrados participantes, técnicas y herramientas usadas

    - Recomendaciones para el control del cronograma, técnica a usar.

    - Mantenimiento del cronograma (gestión integrada de cambios)

- Conclusiones del entregable (conclusiones relacionadas con la actividad de aprendizaje) (5%)

- Recomendaciones del entregable (relacionadas con la actividad de aprendizaje) (5%)

- Bibliografía (2%)

- Anexos

  - Chárter de la actividad de aprendizaje (3%)