## Slide 2: Introducción a la Administración de Proyectos

## Slide 3
Tema 2
Ciclo de vida de los proyectos
5 Grupos de Procesos
10 Áreas del conocimiento
Triple restricción
47 Procesos de Administración de Proyecto

## Slide 4
¿Qué es el ciclo de un proyecto?

## Slide 5
El ciclo de vida del proyecto
Conjunto de actividades que componen el proyecto se pueden agrupar en una serie de fases secuenciales que facilitan la gestión del mismo

## Slide 6
Ciclo de vida genérico del proyecto

## Slide 7
¿Qué es un proceso?

## Slide 8
Conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto
Se caracteriza por sus entradas, la transformación y las salidas

## Slide 9
¿Cuáles son los 5 grupos de procesos?

## Slide 13: Superposición de los 5 grupos de procesos en una fase
Tiempo 
nivel de actividad
inicio de fase
fin de fase
Procesos de ejecución
Procesos de planificación
Procesos de cierre
Procesos de inicio
Procesos de control

## Slide 14
Las 10 Áreas de conocimiento

## Slide 15
Gestión del Alcance

## Slide 16
Gestión del alcance del proyecto
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito y se compone de los siguientes procesos
    Planificar la gestión del alcance
    Recopilar los Requisitos
    Definir el Alcance
    Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
    Validar el Alcance
    Controlar el Alcance

## Slide 17
Gestión de Tiempos

## Slide 18
Gestión del tiempo del proyecto
Se centra en los procesos que se utilizan para garantizar la conclusión a tiempo del proyecto y se compone de los siguientes procesos:
  Planificar la Gestión del Cronograma
  Definir las Actividades
  Secuenciar las Actividades
  Estimar los Recursos para las Actividades
  Estimar la Duración de las Actividades
  Desarrollar el Cronograma
  Controlar el Cronograma

## Slide 19
Gestión de Costos

## Slide 20
Gestión del costo del proyecto
Describe los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado y se compone de los siguientes procesos:
    Planificar la Gestión de los Costos
    Estimar los Costos
    Determinar el Presupuesto
    Controlar los Costos

## Slide 21
Gestión de Calidad

## Slide 22
Gestión de la calidad del proyecto
Describe los procesos involucrados en planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla con los requisitos de calidad del proyecto y se compone de los siguientes procesos:
    Planificar la Gestión de la Calidad
    Realizar el Aseguramiento de Calidad
    Realizar el Control de Calidad

## Slide 23
Gestión de Recursos Humanos

## Slide 24
Gestión de los recursos humanos del proyecto
Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto y se compone de los siguientes procesos:
    Planificación de los Recursos Humanos
    Adquirir el Equipo del Proyecto
    Desarrollar el Equipo del Proyecto
    Gestionar el Equipo del Proyecto

## Slide 25
Gestión de Comunicación

## Slide 26
Gestión de comunicación del proyecto
Incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y apropiada de la información del proyecto y se compone de los siguientes procesos:
    Planificación de la gestión de las comunicaciones
    Administrar las comunicaciones
    Controlar las comunicaciones

## Slide 27
Gestión de Riesgos

## Slide 28
Gestión de los riesgos del proyecto
Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto y se compone de los siguientes procesos:
    Planificación de la Gestión de Riesgos
    Identificación de Riesgos
    Análisis Cualitativo de Riesgos
    Análisis Cuantitativo de Riesgos
    Planificación de la Respuesta a los Riesgos
    Control de Riesgos

## Slide 29
Gestión de Adquisiciones

## Slide 30
Gestión de las adquisiciones del proyecto
Incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo y se compone de los siguientes procesos:
    Plan de gestión de las compras
    Realizar las compras
    Controlar las compras
    Cerrar las compras

## Slide 31
Gestión de los interesados

## Slide 32
Gestión de los interesados del proyecto
Incluye los procesos para identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían impactar o ser impactados por una decisión actividad o resultado y se compone de los siguientes procesos:
  Identificar a los interesados
  Planificar la gestión de los interesados
  Gestionar el compromiso de los interesados
  Controlar el compromiso de los interesados

## Slide 33
Gestión de la Integración

## Slide 34
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos.

## Slide 35: Procesos de Integración para cada grupo de proceso:
Desarrollar el Acta de Proyecto
Desarrollar el Plan de gestión del Proyecto
Dirigir y administrar el plan del proyecto
Monitorear y controlar trabajo del proyecto
Realizar control integrado de cambios
Cerrar el proyecto o fase
INICIAR
PLANEAR
EJECUTAR
CERRAR
CONTROL
G R U P O S D E P R O C E S O S
P R O C E S O S

## Slide 36
La Triple restricción

## Slide 37
Se afecta el alcance

## Slide 38
Se afecta el costo

## Slide 39
Se afecta el tiempo

## Slide 40
Seguimos con la triple restricción
Todos los proyectos deben cumplir con el alcance, costo y tiempo. Cualquier cambio en una de esas variables afecta a las demás.
La calidad debe estar presente en todo el proyecto.
Alcance Costo
Calidad
Tiempo

## Slide 41
¿Cuáles son los 47 procesos de administración de proyectos?

## Slide 42
En la Administración de Proyectos tenemos
47 procesos en total
5 procesos del ciclo
de vida

## Slide 43
-XSC-
Gerencia de Proyectos
43
Áreas de conocimiento | Grupos de procesos de Dirección de Proyectos |  |  |  |  | 
 | INICIO | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | SEG. Y CONTROL | CIERRE | #Procesos
Integración | 4.1 Desarrollar Acta de constitución | 4.2 Desarrollar el PGP | 4.3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto | 4.4 Supervisar y controlar el trabajo 4.5 Control Integrado de cambios | 4.6 Cerrar Proyecto | 6
Alcance |  | 5.1 Plan de Alcance 5.2 Recolectar requerimientos 5.3 Definición del alcance 5.4 Crear EDT |  | 5.5 Verificación del alcance 5.6 Ctrl. cambios de alcance |  | 6
Tiempo |  | 6.1 Plan de Tiempo 6.2Definición de actividades 6.3 Secuencia de actividades 6.4 Est. de recursos 6.5 Est. de duración de act. 6.6 Desarrollo cronograma |  | 6.7 Control del cronograma |  | 7
Costo |  | 7.1 Plan de Costos 7.2 Estimado de costos 7.3 Preparar Presupuesto |  | 7.34Control de costo |  | 4
Calidad |  | 8.1 Planeación de la calidad | 8.2 Aseguramiento de la calidad | 8.3 Control de calidad |  | 3
Recursos Humanos |  | 9.1 Planeación de los RRHH | 9.2 Adquirir el equipo del proyecto 9.3 Desarrollar el equipo 9.4 Gestión el equipo del proyecto |  |  | 4
Comunicación |  | 10.1 Planeación de las comunicaciones | 10.2 Administrar las expectativas de los involucrados | 10.3 Control de comunicaciones |  | 3
Riesgo |  | 11.1 Plan. de la ad. del riesgo 11.2 Identificación del riesgo 11.3 An. cualitativo del riesgo 11.4 An. Cuantitativo riesgo 11.5 Plan. de la resp. al riesgo |  | 11.6 Seguimiento y control de Riesgos |  | 6
Adquisición |  | 12.1 Plan. de compras y adquisiciones | 12.2 Conducir las administraciones | 12.3 Administración del contrato | 12.4 Cierre del contrato | 4
Involucrados | 13.1 Id. de Involucrados | 13.2 Plan de involucrados | 13.3 Administración de compromiso de involucrados | 13.4 Control de compromiso de involucrados |  | 4
# Procesos | 2 | 24 | 8 | 11 | 2 | 47
Notes: Las áreas de color azul se les denominan “áreas o funciones sustantivas” (son indispensables)
Las áreas de color celeste se les denominan “áreas o funciones facilitadoras” (ayudan a que las sustantivas se lleven a cabo, son complementarias)

## Slide 44
No sólo es importante emprender y desarrollar los proyectos en forma correcta
Sino también emprender y desarrollar los proyectos correctos… y
Con métodos y herramientas correctas