# Anexo No.5: Modelo de Plantilla del Charter del PFG

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Tomado de: Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) (4ª. Ed.). Pensylvannia: PMI, Inc.

Este proceso se relaciona principalmente con la autorización del proyecto o, en un proyecto de múltiples fases, de una fase del proyecto. Es el proceso necesario para documentar las necesidades de negocio y el nuevo producto, servicio u otro resultado que se pretende obtener para satisfacer esos requisitos. Esta acta de constitución vincula el proyecto al trabajo continuo de la organización y autoriza el proyecto. Los proyectos son constituidos y autorizados fuera del proyecto por la organización o por un organismo de gestión de programas o del portafolio. En los proyectos de múltiples fases, este proceso se usa para validar o refinar las decisiones tomadas durante el proceso anterior de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. El acta de constitución del proyecto es el documento que autoriza formalmente un proyecto.

El acta de constitución del proyecto confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar recursos de la organización a las actividades del proyecto. El director del proyecto debe ser identificado y nombrado lo antes posible. El director del proyecto siempre debe ser nombrado antes del inicio de la planificación y, preferentemente, mientras se desarrolla el acta de constitución del proyecto.

Un iniciador o patrocinador, externo a la organización del proyecto, a un nivel apropiado para la financiación del proyecto, emite el acta de constitución del proyecto. Generalmente los proyectos son constituidos y autorizados fuera de la organización del proyecto por parte de una empresa, una agencia del gobierno, una compañía, la organización de un programa o la organización de un portafolio, como resultado de una o más de las siguientes consideraciones:

- Una demanda del mercado (por ejemplo, una compañía automovilística autoriza un proyecto para fabricar automóviles más eficientes en cuanto al consumo de combustible en respuesta a la escasez de gasolina)

- Una necesidad de negocio (por ejemplo, una compañía de formación autoriza un proyecto para crear un nuevo curso a fin de aumentar sus ingresos)

- Una petición de un cliente (por ejemplo, una planta eléctrica autoriza un proyecto para construir una nueva subestación para abastecer a un nuevo polígono industrial)

- Un avance tecnológico (por ejemplo, una empresa de electrónica autoriza un nuevo proyecto para desarrollar un ordenador portátil más rápido, más barato y más pequeño, después de haberse producido distintos adelantos en memorias de ordenadores y en tecnología electrónica)

- Un requisito legal (por ejemplo, un fabricante de pinturas autoriza un proyecto para establecer procedimientos de manipulación de materiales tóxicos)

- Una necesidad social (por ejemplo, una organización no gubernamental en un país en desarrollo autoriza un proyecto para proveer sistemas de agua potable, letrinas y educación sanitaria a comunidades con altos índices de cólera).

Esos estímulos también pueden denominarse problemas, oportunidades o requisitos de negocio. El tema central de todos estos estímulos es que la dirección debe tomar una decisión sobre cómo responder, y qué proyectos autorizar y desarrollar. Los métodos de selección del proyecto implican medir el valor o el atractivo para el propietario o el patrocinador del proyecto, y pueden incluir otros criterios de decisión de la organización. La selección del proyecto también implica la elección de modos alternativos de ejecución del proyecto.

Constituir un proyecto vincula el proyecto al trabajo en curso de la organización. En algunas organizaciones, un proyecto no se constituye e inicia formalmente hasta no haber completado una evaluación de las necesidades, un estudio de viabilidad, un plan preliminar o alguna otra forma equivalente de análisis que se haya iniciado por separado. Desarrollar el acta de constitución del proyecto se relaciona principalmente con la documentación de las necesidades de negocio, la justificación del proyecto, la comprensión efectiva de los requisitos del cliente, y del nuevo producto, servicio o resultado destinado a satisfacer dichos requisitos. El acta de constitución del proyecto, ya sea de forma directa o mediante referencia a otros documentos, debe comprender la siguiente información:

- Requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, el patrocinador y demás interesados

- Necesidades de negocio, descripción a alto nivel del proyecto o requisitos del producto que el proyecto debe abordar

- Finalidad o justificación del proyecto

- Director del Proyecto nombrado y nivel de autoridad

- Resumen del cronograma de hitos

- Influencias de los interesados

- Organizaciones funcionales y su participación

- Asunciones de la organización, ambientales y externas

- Restricciones de la organización, ambientales y externas

- Oportunidades de negocio que justifiquen el proyecto, incluido el retorno sobre la inversión

- Presupuesto resumido.

| ACTA DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Nombre de Proyecto |  |
| Areas de conocimiento / procesos: | Area de aplicación (Sector / Actividad): |  |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |  |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |  |
| General: Específicos: |  |  |
| Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) |  |  |
| Delimintar la descripción a tres párrafos. |  |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto |  |  |
| Descripción específica y medible de los productos que el proyecto debe entregar. |  |  |
| Supuestos |  |  |
| Factores que concideramos como ciertos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto. |  |  |
| Restricciones |  |  |
| Factores que limitan al equipo ejecutor. |  |  |
| Información histórica relevante |  |  |
| Documentación de esfuerzos similares anteriores |  |  |
| Identificación de grupos de interés (Stakeholders) |  |  |
| Cliente(s) directo(s): Cliente(s) indirecto(s): |  |  |
| Realizado por: |  | Firma: |
| Aprobado por: |  | Firma: |