## Slide 1: Pregunta
Ud es el director de proyecto del proyecto XYZ. Este proyecto es muy similar al proyecto ABC que ud completó anteriormente. Qué método puede ud utilizar para facilitar el proceso de planeamiento de la organización?
  A. Utilizar el plan de proyecto del proyecto ABC en el proyecto XYZ.
  B. Usar las definiciones de los roles y responsabilidades del proyecto ABC en el proyecto XYZ.
  C. Utilizar la estructura de recompensa del proyecto ABC en el proyecto XYZ.
  D. Usar el equipo de proyecto del equipo ABC en el proyecto XYZ.

## Slide 2: Pregunta
El estilo de liderazgo del DP debe coincidir con el nivel de desarrollo del equipo de proyecto y debe moverse a través de pasos sucesivos en el siguiente orden:
  A. Disciplinario, autocrático, participativo.
  B. Proyectizado, matricial, funcional.
  C. Formación de equipo, desarrollo de equipo, asignación de responsabilidades.
  D. Directivo, asesor, de apoyo, delegador.

## Slide 3: Pregunta
Ud es el director de proyecto del proyecto GHB. Ud ha servido como DP en su organización por los últimos 10 años. Prácticamente todos sus proyectos han terminado a tiempo y dentro del presupuesto. El equipo de proyecto ha trabajado con ud en el pasado y lo consideran un buen DP. Ha ellos les gusta trabajar con ud. Dado todo lo anterior, es posible que ud tenga cual tipo de poder?
  A. Poder formal
  B. Poder coercitivo
  C. Poder experto
  D. Poder referente

## Slide 4: Pregunta
Harold es un miembro del equipo muy extrovertido. Todos los miembros del equipo respetan a Harold por su experiencia con la tecnología, pero las cosas usualmente deben hacerse como Harold proponga, de otra forma las cosas no van bien. Durante una discusión en una solución, un miembro del equipo levanta sus brazos y dice: “ de acuerdo Harold, hagámoslo a su manera”. Este es un ejemplo de cual de las siguientes?
  A. Una solución ganar - ganar
  B. Una solución partir - perder
  C. Una solución perder - perder
  D. Una solución ceder - perder

## Slide 5: Pregunta
Cuál técnica de resolución de conflictos es la mejor para la mayoría de situaciones de dirección de proyectos?
  A. Confrontar
  B. Consentir
  C. Forzar
  D. Evitar

## Slide 6: Pregunta
El proyecto ha sido complicado de dirigir. Todo mundo está al borde debido a la presión para completar el proyecto a tiempo. Desafortunadamente, la tensión ha crecido al punto donde las reuniones se han vuelto competencias de gritos y pocos logros salen de dichas reuniones. Un miembro del equipo ha solicitado ser excusado de dichas reuniones porque los gritos le molestan. Por otra parte, el patrocinador ha solicitado participar en las reuniones para entender como va el proyecto y el cliente ha iniciado discusiones acerca de adicionar alcance al proyecto. En esta situación, sería mejor que el DP?
  A. Pregunte al patrocinador si la información que quiere puede enviársele en un reporte en lugar de participarlo en las reuniones.
  B. Informarle al equipo de proyecto que solicita ser excusado del valor de la comunicación en las reuniones.
  C. Crear con el equipo nuevas reglas básicas.
  D. Realizar una actividad de formación de equipos en la cual participen todos los miembros del equipo.

## Slide 7: Pregunta
De acuerdo con los conceptso de la teoría X y Y de McGregor, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
  A. Los gerentes de la teoría Y ven a sus subordinados como vagos, irresponsables, y resistentes al cambio.
  B. Los gerentes de la teoría Y ven a sus subordinados como creativos, imaginativos y anuentes al cambio.
  C. Los gerentes de la teoría X tienden a delegar autoridad.
  D. McGregor no creo la teoría X y Y.